# Постановка исследования

# Этап 12–15 октября 2026 года

Команда: два автора. Основа: пользовательская версия «roadmap 1.pdf». Дата подготовки: 11 октября 2026 года. Это материалы для обсуждения и согласования, а не отчёт о выполнении будущих работ. [P0; P1]

Тема: «Разработка метода обнаружения утечек конфиденциальных данных в истории публичных Git-репозиториев на основе методов искусственного интеллекта».

# 1. Что требуется на этом этапе

По roadmap нужно согласовать проблему и исследовательские вопросы, определить девять категорий секретов, разобрать десять источников, распределить работу на двоих и зафиксировать статический характер анализа. Результат — постановка задачи, границы исследования, обзор источников и критерии оценки. Сбор датасета, реализация и обучение относятся к последующим этапам. [P0]

В этом пакете различаются требования команды, сведения первоисточников и рабочие предложения. Последние не считаются принятыми решениями. Коды P обозначают материалы команды, S — исходные десять референсов, A — дополнительную документацию. Полные адреса, версии и разделы указаны в 08_sources.md.

# 2. Проблема и обоснование

Эмпирическое исследование Meli, McNiece и Reaves рассматривает раскрытие секретов в публичных GitHub-репозиториях. Оно подтверждает существование проблемы на своей исторической выборке, но не задаёт её масштаб в 2026 году. GitHub отдельно описывает обнаружение секретов в истории: удаление значения из последней версии не означает его исчезновения из доступных исторических объектов. [S02; S10; A02]

Для нашего проекта важно различать три вещи: строку-кандидата, секретный материал по правилам разметки и действующие credentials. Совпадение с шаблоном ещё не означает утечку. Не всякий API key конфиденциален, а проверка формата не устанавливает возможность доступа. Последнюю наш статический прототип не проверяет. [A07; A08; P0]

Рабочая постановка проблемы: требуется выявлять потенциально раскрытый секретный материал в доступной истории и проверить, помогает ли контекст отличать его от несекретных значений без недопустимого роста пропусков. Это формулировка задачи диплома, а не установленный результат.

# 3. Цель, объект и предмет

Цель из roadmap: работающий локальный прототип «доступная Git-история → кандидаты → признаки и контекст → ML-классификация → отчёт»; проверить, уменьшает ли контекст число ложных срабатываний при сопоставимой полноте. [P0]

Объект — предложение: программные артефакты в доступной истории выбранных публичных Git-репозиториев и контролируемые истории, предусмотренные для проверки.

Предмет — предложение: методы извлечения кандидатов и их классификации по признакам значения и контекста, а также влияние этих решений на ошибки обнаружения.

Контекстные и модельные методы уже рассматриваются в исходных работах. Само применение ИИ не доказывает новизну. Планируемый вклад — воспроизводимая реализация и собственное сравнение; превосходство должно подтверждаться экспериментом. [S04; S05; S06; P0]

# 4. Исследовательские вопросы

RQ1. История: какова полнота извлечения известных секретов из доступной истории, в том числе отсутствующих в выбранном текущем состоянии? На контролируемых историях проверяется известный эталон. По произвольному публичному репозиторию без полного эталона нельзя заявлять полный recall.

RQ2. Контекст: уменьшает ли добавление контекстных признаков число ложных срабатываний у того же классификатора при сопоставимой полноте? Для сравнения предлагаются одинаковые кандидаты и разбиение; меняется только использование контекста.

RQ3. Сравнение: как различаются precision, recall, F1 и время работы собственного метода и baseline на одном корпусе, по категориям и для находок только в истории?

Это рабочая детализация цели roadmap, раскрытая в 02_questions_hypothesis.md. В план уже включены Logistic Regression, Random Forest, проверка TF-IDF, собственные правила, Gitleaks и TruffleHog. Обучение на этом этапе не выполняется. [P0]

Гипотеза для проверки: контекст уменьшает FP при ограниченном снижении recall. Предлагаемое условие: FP_context < FP_without_context и R_context >= R_without_context − epsilon. Допустимое снижение epsilon ещё не задано; его нужно согласовать до итогового test set. Улучшение не предполагается заранее.

# 5. Девять категорий

Сохраняется перечень команды: API keys; Access tokens; AWS credentials; Private keys; Database credentials; Passwords; Connection strings; JWT / authentication tokens; Other high-entropy secrets. Это рабочие группы, а не девять доказанно непересекающихся классов. [P3]

В 04_secret_categories.md для каждой группы даны определение, подтверждённые семейства, ограничения и источники. Нельзя считать любой API key секретом, один AWS access key ID — полным комплектом credentials, любой URI — раскрытым паролем, а любой JWT — действующим токеном доступа. [A07; A08; A09; A11; A12]

Предлагается основная бинарная задача «секрет / не-секрет», категории — для разметки и анализа ошибок. Пересечения, например пароль внутри строки подключения, требуют общего правила учёта, чтобы не завышать количество находок.

# 6. Границы исследования

Зафиксировано roadmap: только статический анализ; не использовать найденные credentials и не проверять доступ к чужим сервисам. В отчётах предусмотрены маскировка значений и HMAC-отпечатки. [P0]

Анализируется история объектов, достижимых из полученных веток и тегов. Это не обещание восстановить удалённые недостижимые объекты, скрытые ссылки или историю других репозиториев. Полученные refs и текущий сравнительный снимок нужно фиксировать. [P0; A02]

Предложение по практическому объёму: ограничиться девятью группами секретов, не добавляя произвольные персональные данные, содержимое закрытых проектов или эксплуатацию облачной инфраструктуры. Такое сужение широкой темы нужно согласовать с руководителем. Расширенные правила безопасности — в 03_scope_safety.md.

# 7. Что дают десять исходных источников

Состав сохранён из ref.md: пять научных работ и пять официальных ресурсов/документаций. Это не десять научных статей. [P2]

| Код и источник | Для чего читать |
| --- | --- |
| S01. Pathfinding.cloud | Роль контролируемых AWS IAM-сценариев; не датасет Git-утечек. |
| S02. How Bad Can It Git? | Эмпирическое обоснование проблемы и ограничения исторической выборки. |
| S03. SecretBench | Происхождение кандидатов, ручная разметка, метаданные и условия доступа. |
| S04. AssetHarvester | Статические связи секрета с ресурсом; отличие от нашей ML-постановки. |
| S05. Detecting Hard-Coded Credentials… | Модельные представления credentials и классификация. |
| S06. Secret Leak Detection in Software Issue Reports… | Контекст и сравнение методов; объект — issue reports, не история файлов. |
| S07. Gitleaks | Документированный git-режим и требования к воспроизводимому baseline. |
| S08. TruffleHog | Обнаружение отдельно от сетевой верификации. |
| S09. detect-secrets | Аудит кандидатов; не приписывать ему полный исторический обход без обвязки. |
| S10. GitHub Docs | Виды секретов, историческое сканирование и отдельные validity checks. |

Подробный обзор с авторами, версиями, применением и ограничениями каждого источника — в 05_review_10_sources.md. Реестр прямых ссылок и прочитанных разделов — в 08_sources.md. Строки таблицы ссылаются на одноимённые записи S01–S10 этого реестра.

# 8. Роль данных и Pathfinding.cloud

Pathfinding.cloud остаётся основой контролируемых AWS-сценариев, как указано в roadmap. Это не источник готовой разметки Git-истории. Три конкретных сценария должны выбираться на этапе 16–20 октября, а не объявляться уже реализованными. [P0; S01]

SecretBench включён в план оценки, но его README требует обращения к авторам и соглашения о защите данных. Доступ нашей команды не подтверждён. Числа и метрики из статьи нельзя выдавать за собственный эксперимент. [S03]

CredData имеет свои правила меток и обфускации; требуется сохранить происхождение и явно определить соответствие нашей схеме. Копирование данных и соблюдение лицензий — отдельные вопросы. CredData указан в roadmap, но не был самостоятельным пунктом исходного списка десяти референсов, поэтому его запись — A06. [P0; P2; A06]

Собственные контролируемые истории предусмотрены позднее для проверки известных случаев. В этом пакете они не создавались; синтетические результаты не приравниваются к качеству на независимых данных. [P0]

# 9. Как оценивать результат

По roadmap нужны precision, recall, F1, ложные срабатывания, время, разрезы по категориям и истории. Предлагается отдельно оценивать исторический сбор, извлечение кандидатов и полный конвейер. Классификатор не исправляет секрет, который ему не передали из-за пропуска на извлечении. [P0]

Precision — доля правильных секретных находок среди предупреждений. Recall — доля найденных среди известных секретов эталона. F1 объединяет precision и recall. Определения через TP, FP и FN, случаи неопределённых метрик и отличие FPR от доли ложных предупреждений подробно приведены в 06_evaluation.md. [A03]

Предлагается учитывать место секретного фрагмента с происхождением, а не автоматически считать каждое повторение в коммитах независимым секретом. Для многострочных и составных значений правило нужно утвердить заранее. Единица учёта ещё не согласована.

Для проверки контекста сравниваются парные варианты одной модели на одинаковых данных. Для внешних сканеров отдельно проверяются охват истории и сопоставление результатов. Срабатывания Gitleaks или TruffleHog не становятся эталоном без разметки. [P0; S03]

Преобразования обучаются только на train, пороги выбираются по validation, финальный test не используется для подбора. Родственные репозитории и дубликаты должны разделяться по группам; конкретные группы и доли ещё не заданы. [P0; A04; A05]

Критерий этапа 12–15 октября — договориться об оценке, а не получить заданный процент качества. Размер выборки, epsilon, окно контекста и метод оценки неопределённости пока остаются открытыми.

# 10. Работа на двоих

Ниже — предложение; имена и личные назначения не сообщены. Автор 1 ведёт проблему, историю и происхождение данных; Автор 2 — сопоставление методов, категории и оценку. Оба взаимно проверяют материалы. [P1]

12 октября: согласовать проблему, объект, предмет и статические границы.

13 октября: прочитать десять источников. Автор 1: S01, S02, S03, S07, S10; Автор 2: S04, S05, S06, S08, S09. Затем взаимная проверка обзора и совместное обсуждение доступа к данным.

14 октября: согласовать категории, спорные случаи, единицу учёта и смысл сопоставимой полноты.

15 октября: сверить источники, вопросы и критерии; согласовать роли и передать нерешённые вопросы руководителю. Детальные обязанности — в 07_roles_and_dates.md.

В PDF осталось упоминание третьего разметчика. Для двух авторов предлагается независимая разметка с последующим обсуждением; неразрешённые случаи не превращаются автоматически в отрицательные. Это предложение, а не уже принятое решение. [P0; P1; S03]

# 11. Что остаётся согласовать

Персональные роли; сужение практической части до секретов; значение epsilon; единицу находки; пересечения категорий; обработку неоднозначной разметки; доступ к данным. Размеры выборок, split и окно контекста не выдумываются заранее. Подробный журнал — 09_decisions_and_checks.md.

В исходном PDF также сохранились более поздние даты внутри этапов baseline и ML, не согласованные с окончанием roadmap 1 декабря. Этот пакет относится только к 12–15 октября и не меняет за команду последующие сроки. [P0]

# 12. Как читать пакет

| Файл | Содержание |
| --- | --- |
| 00_main.docx / 00_main.md | Основной связный текст для обоих авторов. |
| 01_problem.md | Актуальность, проблема, цель, объект, предмет, задачи и планируемый вклад. |
| 02_questions_hypothesis.md | RQ1–RQ3, гипотеза, условия проверки и допустимые исходы. |
| 03_scope_safety.md | Доступная история, включения/исключения, статический режим и данные. |
| 04_secret_categories.md | Девять категорий, подтверждённые семейства и границы меток. |
| 05_review_10_sources.md | Содержание, применение и ограничения каждого исходного референса. |
| 06_evaluation.md | Метрики, единица учёта, разбиение и проект сравнения. |
| 07_roles_and_dates.md | Предлагаемая работа двух авторов по дням. |
| 08_sources.md | Прямые ссылки, авторы, версии, разделы и происхождение сведений. |
| 09_decisions_and_checks.md | Карта оснований, нерешённые вопросы и чек-лист согласования. |
| basis/ | Неизменённые копии пользовательского roadmap и исходного списка референсов. |

Сначала прочитайте этот файл, затем вместе разберите RQ и оценку. При проверке любого внешнего утверждения переходите по его коду в реестр источников; обзор не заменяет чтение первоисточника.

# 13. Что считается результатом этапа

Согласованная авторами постановка, границы, вопросы, категории, обзор и критерии оценки. В наличии сейчас — подготовленные документы. Согласование руководителем, получение датасетов, запуск сканера, обучение модели и экспериментальные результаты этим пакетом не подтверждаются.

Наличие строки в репозитории не доказывает действительность credentials. Гипотеза о пользе контекста может подтвердиться, не подтвердиться или дать разный результат по категориям; итоговый вывод должен следовать собственным данным. [P0]